## 实验分析报告

# 邮件垃圾信息 AI 识别

# 方案试点效果分析

### 编制方：待确认

### 2026年7月17日

# 文档控制

| 版本 | v0.1 |
| --- | --- |
| 编制方 | 待确认（建议：信息安全与邮件运营联合小组） |
| 评审方 | 待确认（邮件管理员、信息安全、隐私/合规、业务代表） |
| 编制日期 | 2026-07-17 |
| 报告周期 | 待试点启动后填写 |
| 状态 | 试点前分析方案（草案） |

# 文档目的

本文档用于定义并记录公司在 Microsoft 365 邮件环境中开展的“公共邮箱来信 AI 辅助识别”试点，包括目标、范围、执行方法、评价指标、结果填写要求以及后续决策门槛。试点对象是来自126、新浪、QQ、Gmail、Outlook等公共邮件服务商、投递给公司内部收件人的外部邮件。

本文档供邮件管理员、信息安全、隐私与合规、业务代表及项目负责人共同使用。它将统一样本口径、人工标注规则和放行标准，为审计、复现、模型迭代及是否进入自动隔离阶段提供可追溯依据。

# 业务背景

公司当前使用 Office 365。已观察到来自126、新浪等公共邮箱服务的发件人向多名内部员工发送垃圾邮件。现有反垃圾邮件策略能够处理部分威胁，但仍有漏检，且攻击者可能频繁更换具体账号，因此仅维护静态阻止名单难以覆盖全部变体。当前证据为已报告事件和管理员观察；基线邮件量、漏检率及误报率尚未提供，需在试点中建立。

公共邮箱域本身并不代表恶意，直接封禁整个域会误伤候选人、客户和供应商。试点选择在现有 EOP/Defender 之后增加受控的 AI 二次判别，以利用邮件头、认证结果、收件人范围、正文、链接和历史相似度等信号。首阶段采用旁路评估，不改变原始投递，可随时停用；原有反病毒、反钓鱼和附件检测保持不变。

# 试点概览

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 试点名称 | 邮件垃圾信息 AI 识别方案试点 |
| 试点编号 | MAIL-AI-PILOT-001 |
| 牵头团队 | 待确认（建议：信息安全与邮件运营） |
| 业务负责人 | 待确认 |
| 系统范围 | Exchange Online 入站邮件流、EOP/Defender、受控 AI 分析队列 |
| 主要目标 | 验证 AI 二次判别能否提升公共邮箱垃圾邮件识别效果，并控制误报、时延和隐私风险 |
| 对照方案（A） | 现有 EOP/Defender、反垃圾策略、邮件流规则及阻止名单，不使用 AI 判定 |
| 处理方案（B） | 在旁路队列中对相同邮件增加 AI 风险评分、原因和建议动作，首阶段不改变投递 |
| 分配方式 | 配对评估：每封符合条件的唯一邮件均由 A、B 两种方法评分 |
| 分析单元 | 唯一邮件（Network Message ID），跨多个内部收件人去重 |
| 覆盖对象 | 来自公共邮箱域清单、发往试点用户组的外部邮件 |
| 排除项 | 内部邮件、可信白名单、系统通知、无法合规处理的加密内容及测试邮件 |
| 开始日期 | 待确认 |
| 结束日期 | 待确认 |
| 计划周期 | 建议4周：2周基线收集 + 2周稳定性验证 |
| 实际周期 | 待试点完成后填写 |

# 试点设计说明

采用配对旁路评估：每封符合范围的唯一邮件同时保留现有系统判定和 AI 判定，再由双人复核形成参考标签。唯一变化是增加 AI 风险评分与建议动作；现有 EOP/Defender、邮件流规则、租户阻止名单和用户投递流程均保持不变。由于同一邮件由两种方法共同评分，结果可直接比较召回率、误报率和处理时延。

以 Network Message ID 去重，将同一封群发邮件视为一个分析单元，同时保留内部收件人数作为特征。纳入来自维护清单中公共邮箱域、发往试点用户组的外部邮件；排除内部邮件、可信合作方白名单、系统通知、无法依法处理的加密内容以及超过连接器处理限制的邮件。建议运行4周，先收集2周基线，再完成2周稳定性验证。

# 试点假设

如果在现有 EOP/Defender 判定基础上，对试点用户收到的公共邮箱来信增加 AI 二次评分，并结合发件认证、群发范围、正文、链接及历史相似度，那么相较仅使用现有规则，已确认垃圾邮件的召回率和综合 F1 应提高，同时正常邮件误报率维持在可接受范围内，因为 AI 能够识别跨账号重复、语义诱导和多信号组合模式。

# 成功标准

主要成功指标为已确认垃圾邮件召回率相对现有方案提升。以下阈值均为试点建议值，须由业务和安全负责人批准后冻结。只有主要指标达到门槛，且误报率、处理时延、未处理率和隐私合规护栏全部通过，才可进入小范围自动隔离；否则继续旁路优化或终止试点。

| 指标 | 建议目标/规则（试点前需批准） |
| --- | --- |
| 主要指标 | 垃圾邮件召回率较现有方案提升不少于10个百分点，且95%置信区间下限大于0 |
| 护栏1 | 正常邮件误报率不高于0.5%，且不得自动阻断业务关键正常邮件 |
| 护栏2 | AI端到端处理时延 P95 不高于60秒 |
| 护栏3 | 未处理率不高于0.1%，故障时默认回退现有邮件策略 |
| 决策规则 | 主要指标达标且全部护栏通过，方可进入小范围人工审批；自动隔离需另行批准 |

# 上线前验证

- 确认对照与处理结果仅相差 AI 二次评分及建议动作，原有安全策略与样本范围一致。

- 确认以唯一邮件为分析单元，并按 Network Message ID 去重；同一邮件的所有收件人记录保持一致。

- 验证邮件采集、EOP/Defender 判定、AI结果、人工标签、处理时延及异常状态均可关联和审计。

- 冻结公共邮箱域清单、可信地址例外、系统邮件例外、加密邮件处理方式及测试数据排除规则。

- 完成离线样本回放、提示词注入测试、权限最小化检查、敏感数据留存检查及故障降级演练；结果待上线前填写。

# 样本与覆盖概览

当前尚未启动试点，因此没有可用于效果结论的样本量、运行时长或标签分布。试点结束后应报告唯一邮件数、公共邮箱域分布、垃圾与正常样本数、无法解析比例及标注一致率；在最低有效样本和数据质量门槛达成前，不得宣布方案有效。

| 样本指标 | 对照方案（A） | AI方案（B） |
| --- | --- | --- |
| 符合条件的唯一邮件数 | 待试点 | 与A相同的配对样本 |
| 人工确认垃圾邮件数 | 待试点 | 与A相同的参考标签 |
| 人工确认正常邮件数 | 待试点 | 与A相同的参考标签 |
| 有效判定覆盖率 | 待试点 | 待试点 |
| 样本一致性检查 | 待试点 | 待试点 |

# 主要结果

| 度量 | 对照方案A | AI方案B | 绝对差异 | 相对差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾邮件召回率 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 待计算 |
| 95%置信区间 | 待计算 | 待计算 | 待计算 | 不适用 |
| 配对检验 p 值 | 不适用 | 不适用 | 待计算 | 不适用 |
| 结果说明 | 待试点 | 待试点 | 需结合误报与实际案例解释 | 不适用 |

结果待试点完成后填写。目前只能确认分析方法和决策门槛，不能据此声称 AI 已提高垃圾邮件识别效果。最终应同时报告点估计、95%置信区间、配对检验结果和实际误拦截案例。

# 护栏指标

| 护栏指标 | 对照方案A | AI方案B | 差异 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常邮件误报率 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 待判定 |
| 处理时延 P95 | 不适用 | 待试点 | 不适用 | 待判定 |
| 未处理率 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 待判定 |
| 隐私/安全事件数 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 待判定 |

所有护栏结果均待试点数据。任一护栏未通过时，不进入自动拦截；特别是出现业务关键正常邮件被自动阻断、未授权数据外传或模型服务无法安全降级时，应立即停止处理方案并回退到现有邮件策略。

# 分群结果

预先分析公共邮箱服务商、收件人数、邮件是否含链接或附件、内部收件部门和中文/非中文内容等分群。这些分群用于识别误报集中区域和攻击模式差异。除非每个分群达到预先约定的最小样本量，否则分群结果仅作方向性参考，不作确认性结论。

| 预设分群 | 对照方案值 | AI方案值 | 绝对差异 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共邮箱服务商 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 比较126/新浪/QQ等，但避免域名污名化 |
| 内部收件人数 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 关注单人来信与多人群发差异 |
| 含链接/不含链接 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 验证URL与跳转信号增量 |
| 含附件/不含附件 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | AI不替代附件恶意检测 |
| 中文/非中文内容 | 待试点 | 待试点 | 待计算 | 检查语言差异与模型偏差 |

分群结果待试点完成后填写。分析时需报告各分群样本量，并控制多重比较带来的偶然差异；不得只展示表现最好的服务商或部门。

# 数据质量与局限

- 同期若调整 O365 反垃圾策略、租户阻止名单、邮件流规则或公共邮箱域清单，必须记录时间与影响范围。

- 促销季、招聘季、供应商通知和安全事件可能改变公共邮箱正常/垃圾邮件比例；试点期间须每日记录流量结构变化。

- Graph/Logic Apps 通知可能延迟、丢失或重复；需通过幂等键、重试、生命周期通知和每日对账识别缺口。实际故障及修复情况待记录。

- 本试点仅覆盖公司 O365 租户、指定试点用户和已列入清单的公共邮箱域；结果不自动适用于所有外部域、其他邮件平台或未来攻击类型。

- AI可能受到提示词注入、模型漂移、语言差异和附件不可见影响；邮件正文可能含个人信息与商业秘密，必须执行最小权限、最短留存、加密、访问审计和区域合规要求。

因此首阶段建议仅旁路评分并由人工复核，不让模型直接删除邮件。即使试点成功，也只能支持对已验证范围进行分阶段上线，不能证明能够识别所有未知垃圾邮件或钓鱼风险。

# 结果解释

当前无观测结果，无法验证假设。试点结束后，应将召回率变化与误报、处理时延及分群一致性共同解释；统计显著但业务收益很小，或总体提升由单一服务商驱动，都不足以支持全面上线。

当前建议是批准受控旁路试点，而不是直接自动拦截。预期收益是更早识别跨账号群发和语义型垃圾邮件；主要成本包括模型调用、日志存储、人工标注和运营维护。方案可通过停用规则快速回退，但数据隐私、误报和持续运维仍需在试点中验证。

# 决策记录

| 事项 | 决策 |
| --- | --- |
| 当前建议 | 进入受控旁路试点；尚未批准自动隔离或删除 |
| 决策日期 | 待正式批准 |
| 批准角色 | 待确认：邮件管理员、信息安全、隐私/合规、业务负责人 |
| 上线方式 | 旁路评分 → 人工复核 → 小范围审批 → 另行评估自动隔离 |
| 回退触发 | 误报超阈值、关键正常邮件受阻、数据泄露、审计缺口或服务无法安全降级 |
| 后续验证 | 完成4周试点、双人标注、每日对账、指标复算与最终评审 |

# 试点后行动

- 先完成权限、域清单、白名单和留存策略评审；随后启用旁路采集与 AI 评分；达到门槛后再对小范围用户启用人工审批，最后才评估自动隔离。

- 每日监控邮件量、错误率、处理时延和高风险告警；每周复核混淆矩阵及误报案例；进入自动隔离后至少连续监控4周。

- 分别验证含链接、含附件、多人群发和领导冒充场景；对不同公共邮箱服务商及不同业务部门进行复测。

- 评估基于历史通信关系、URL信誉、发件认证与相似邮件聚类的增量价值，并比较规则模型与大模型的成本效果。

- 归档版本化提示词、模型版本、规则配置、标注规范、去标识化样本摘要和决策记录；明确邮件运营与信息安全的长期责任人。

# 附录A：指标定义

- 垃圾邮件召回率：AI判为垃圾且人工确认的唯一邮件数 ÷ 人工确认垃圾邮件总数；按冻结的纳入范围计算。

- 正常邮件误报率：AI判为垃圾但人工确认正常的唯一邮件数 ÷ 人工确认正常邮件总数。

- F1分数：垃圾邮件类别精确率与召回率的调和平均数，用于平衡漏报和误报。

- 端到端处理时延：从分析队列收到邮件到生成结构化判定的时间；报告中位数、P95和P99。

- 未处理率：因超时、格式、权限或服务故障未生成有效判定的唯一邮件数 ÷ 符合条件的唯一邮件总数。

# 附录B：分析说明

- 计划使用配对混淆矩阵比较现有判定与 AI 判定；召回率和误报率报告95%置信区间，配对差异可使用 McNemar 检验或配对自助法。实际查询、代码、模型与提示词版本待试点冻结后记录。

- 建议停止条件：发现未授权数据外传；发生业务关键正常邮件自动阻断；正常邮件误报率超过1%；连续30分钟无法安全降级；或审计日志出现无法弥补的缺口。任何中期读取和计划偏差必须登记。

- 每日以 Exchange 邮件跟踪记录与分析队列按 Network Message ID 对账；重复通知必须去重，漏数须标记并说明是否补采。双人标签冲突由第三方复核。最终签字人待确认。

- 本文档依据当前讨论形成，未包含实际租户配置导出、真实邮件样本或试点结果。所有阈值为建议值；开始试点前须由邮件管理员、信息安全及隐私/合规负责人共同确认。